Załącznik do Uchwały

Rady Powiatu Wschowskiego

z dnia 03.02.2005 r.

WIELOLETNI  PROGRAM INWESTYCYJNY

DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2003-2006 (w tys. zł)

| L.p. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Środki w latach planu | Uwagi dotyczące środków pozostałych | Zadania realizuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne | Środki pozostałe | Środki ogółem | Środki własne | Środki pozostałe | Środki ogółem | Środki własne | Środki pozostałe | Środki ogółem | Środki własne | Środki pozostałe | Środki ogółem | Środki własne | Środki pozostałe | Środki ogółem |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| I. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 185 225 460 1 708.72 2 168.72 650 830 1 525 2 348,72 3 873,72 |
| 1. | modernizacja drogi 1018F Lubogoszcz - Ciosaniec | 2004 | 2004 |  |  |  | 420 | 1 708.72 | 2 128,72 |  |  |  |  |  |  | 420 | 1708,72 | 2 128,72 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Starostwo |
| 2. | Budowa chodnika Osowa Sień | 2003 | 2003 | 50 | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 | 70 | GMINA WSCHOWA | Starostwo |
| 3. | Budowa chodnika – Gola gm. Sława | 2004 | 2004 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | Starostwo |
| 4. | Przykrycie rowów Zamysłow | 2003 | 2003 | 40 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 20 | 60 | GMINA SZLICHTYNGOWA | Starostwo |
| 5. | Gola gm. Szlichtyngowa – prace drogowe | 2003 | 2003 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - | 20 |  | Starostwo |
| 6. | Dokumentacja drogi Lubogoszcz-Ciosaniec | 2003 | 2003 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | - | 55 |  | Starostwo |
| 7. | Remont Pow.Magaz.Obr.Cywil. | 2003 | 2003 | 20 | - | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - | 20 |  | Starostwo |
| 8, | Budowa chodnika Spokojna | 2005 | 2005 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 9. | Budowa chodnika Śmieszkowo | 2005 | 2005 |  |  |  |  |  |  | 70 | - | 70 |  |  |  | 70 | - | 70 |  | Starostwo |
| 10. | Budowa chodnika Krzepielów | 2006 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 |  | Starostwo |
| 11. | Budowa chodnika Kandlewo | 2005 | 2005 |  |  |  |  |  |  | 60 | - | 60 |  |  |  | 60 | - | 60 |  | Starostwo |
| 12. | Budowa chodnika Kowalewo | 2005 | 2006 |  |  |  |  |  |  | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | 140 | - | 140 |  | Starostwo |
| 13. | Budowa chodnika Siedlnica | 2006 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 |  | Starostwo |
| 14. | Budowa chodnika ul. Wiejska Sława | 2006 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |  | Starostwo |
| 15 | Budowa ścieżki rowerowej Wschowa-Sława-Lubiatów | 2005 | 2006 |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 | 400 | 100 | 300 | 400 | 200 | 600 | 800 | Fundusze pomocowe, Gmina Sława | Starostwo |
| 16 | Budowa chodnika ul. Czereśniowa Wschowa | 2006 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 |  | Starostwo |
| II. | OŚWIATA I WYCHOWANIE 574 159 733 259,6 832,9 1 092,5 300 150 450 300 1 133,6 1 441,9 2575,5 |
| 1. | I Liceum Ogółnokształcące Wschowa | 2003 | 2004 | 220 | 70 | 290 | 37,5 | - | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 257,5 | 70 | 327,5 | WFOŚ | Starostwo |
| 2. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wschowa | 2003 | 2005 | 105 | - | 105 |  | - |  | 150 | 150 | 300 |  |  |  | 255 | 150 | 405 | WFOŚ | ZSZ |
| 3. | Przebudowa infrastruktury technicznej i utworzenie sal dydaktycznych CKUiP we Wschowie | 2003 | 2004 | 124 | - | 124 | 137,1 | 832,9 | 970 |  |  |  |  |  |  | 261,1 | 832,9 | 1094 | WFOŚ | WODZ |
| 4 | Wymiana okien i adaptacja pomieszczeń w CKUiP we Wschowie | 2005 | 2005 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 |  | Starostwo Powiatowe |
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wschowa | 2003 | 2006 | 80 | 89 | 169 | 85 | - | 85 | - | - | - | - | 300 | 300 | 165 | 389 | 554 | Min.Finans,WFOŚ | SOSW |
| 6. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sława | 2003 | 2003 | 30 | - | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | - | 30 |  | PPP Sława |
| 7. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wschowa | 2003 | 2003 | 15 | - | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | - | 15 |  | PPP Wschowa |
| III. | OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 267 267 151,5 151,5 200 200 50 50 668,5 688,5 |
| 1. | Dom Dziecka Wschowa- remonty | 2003 | 2004 | 27 | - | 27 | 116,3 | - | 116,3 | 150 |  | 150 |  |  |  | 293,3 | - | 293,3 |  | Dom Dziecka Wschowa |
| 2. | Dom Dziecka Sława - remonty | 2003 | 2006 | 40 | - | 40 | 5,2 | - | 5,2 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 145,2 | - | 145,2 |  | Dom Dziecka Sława |
| 3. | Remont budynku przych. w Sławie | 2003 | 2003 | 120 | - | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | - | 120 |  | Starostwo |
| 4. | Przystosowanie pomieszczeń PCPR | 2003 | 2003 | 40 | - | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | - | 40 |  | Starostwo |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej dla dzieci zakup spcjalistycznego samochodu | 2003 | 2003 | 26 |  | 26 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 56 |  | DPS dla dzieci |
| 6 | Dom Pomocy Społecznej dla dzieci adaptacja pomieszczeń na warsztaty terapii zajęciowej | 2003 | 2003 | 14 | - | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | - | 14 |  | DPS dla dzieci |

| IV. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 87,65 60 60 147,65 147,65 |
| --- | --- |
| 1. | Zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji Wschowa | 2003 | 2003 | 29 | - | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | - | 29 |  | Powiatowa Komenda Policji Wschowa |
| 2. | Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej Wschowa | 2003 | 2004 | 58,65 | - | 58,65 | 30 | - | 30 |  |  |  |  |  |  | 88,65 | - | 88,65 |  | Starostwo |
| 3. | Powiatowa Komenda Policji we Wschowa – zakup radiowozu | 2003 | 2004 |  |  |  | 30 | - | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | - | 30 |  | Starostwo |
| V. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2469,75 2469,75 160 160 2629,75 2629,75 |
| 1. | Remont i wyposażenie budynku: Starostwa + Sądu + Prokuratury | 2003 | 2003 | 2306 | - | 2306 | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 2416 | - | 2416 |  | Starostwo |
| 2 | Zakup sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie | 2004 | 2004 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 3 | Inwestycje związane z infrastrukturą usługową w sąsiedztwie budynku sądu i starostwa | 2003 | 2003 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 4. | Zakup samochodu na potrzeby Starostwa | 2003 | 2003 | 50 | - | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | - | 50 |  | Starostwo |
| 5 | Remont obiektu na potrzeby Powiatowego magazynu przeciwpowodziowego przeciwpowodziowego Obrony Cywilnej | 2003 | 2003 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 6 | Budowa przepompowni i kolektora w Domu dziecka w Sławie | 2003 | 2003 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | Starostwo |
| 7 | Sprzęt komputerowy na potrzeby PINB | 2003 | 2003 | 3,75 | - | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 | - | 3,75 |  | Starostwo |
| 3782,4 1 091,1 2 541,62 3 632,72 1300 1180 Razem 9 895.12 |